Інформація про виконання  Програми використання та охорони земель м. Києва на 2011-2015 роки

за 9 місяців 2015 року

| 1. | Департамент земельних ресурсів (КМДА) |  |
| --- | --- | --- |
|  | найменування головного розпорядника коштів програми |  |
| 2. | Департамент земельних ресурсів (КМДА) |  |
|  | найменування відповідального виконавця програми |  |
| 3. | Програма використання та охорони земель м.Києва на 2011-2015 роки від 17.02.2011 року N32/5419 |  |
|  | найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження |  |

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми

| № з/п | Захід | Відповідальний виконавець | Тер-н виконання | Планові обсяги фінансу-ня на 2015 рік, тис.грн. | Фактичні обсяги фінанс-ня 2015, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі: | Усього | у тому числі: |
|  |  |  |  |  | державний бюджет | бюджет м. Києва | районний бюджет | кошти не бюджетних джерел |  | державний бюджет | бюджет м. Києва | районний бюджет | кошти не бюджетних джерел |
| Етап виконання |
| 1. | Комплекс землевпорядних, землеоціночних робіт і містобудівної документації з підготовки ділянок до продажу. Нормативно-методичне й технічне забезпечення формування ринку землі | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | до 31.12.15 | 3150,0 | - | 3150,0 | - | - | 91,44 | - | 91,44 | - | - |
| 2 | Визначення прибудинкових територій | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | до 31.12.15 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Утримання та розвиток автоматизованої системи ведення земельного кадастру | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | до 31.12.15 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Земельно-кадастрова інвентаризація земель | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | до 31.12.15 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Нормативно-правове забезпечення виконання програми | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | до 31.12.15 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Геодезичні роботи при здійсненні контролю за землекористуванням | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | до 31.12.15 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 99,5 | - | 99,5 | - | - |

Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис.грн.

| Затверджені бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 8950,0 | 8550,0 | 400,0 | 164,1 | 105,3 | 58,8 | 8785,9 | 8444,7 | 341,2 |

Ллл