| Інформація про виконання програми за 2020, 1 квартал |  |
| --- | --- |
|  | 1. Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |
|  | 2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: Підвищення безпеки дорожнього руху |  |
| Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 194 211,2 | 0,0 | 124 211,2 | 70 000,0 | 1 588,2 | 0,0 | 1 588,2 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2019, 2020, 2021, 2022 | 148 030,7 | 0,0 | 88 030,7 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Модернізація перехресть | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021 | 24 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Готуються проекті пропозиції. |  |
| 1.1.2. Будівництво світлофорних об'єктів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство | 2019, 2020, 2021, 2022 | 79 500,0 | 0,0 | 39 500,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Проведено тендерні процедури та укладено 17 договорів на будівництво с/о. Заплановано розробка ПКД на будівництво 11 с/о, вже укладено 7 договорів на |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | розроблення ПКД. Станом на 01.04.2020 розпочалось будівництво 5 (4 нових) світлофорних об'єктів. |  |
| 1.1.3. Реконструкція світлофорних об'єктів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 38 000,0 | 0,0 | 38 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Проведені тендерні процедури та укладено 2 договори на реконструкцію с/о. Заплановано розробка ПКД на реконструкцію 19 с/о, вже укладено 11 договорів на розроблення ПКД. |  |
| 1.1.4. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр | 2019, 2020, 2021, 2022 | 6 530,7 | 0,0 | 6 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | В зв'язку з тим, що у 2019 році кошти на капітальний ремонт світлофорних об'єктів не виділялись з бюджету м. Києва, тому їх було передбачено у 2020 році. Проведені |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тендерні процедури на закупівлю світлофорів, консолів та контролерів. |  |
| 1.2. Визначення та належне облаштування зон змішаного користування (Shared space) з обмеженим швидкісним режимом | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 46 180,5 | 0,0 | 36 180,5 | 10 000,0 | 1 588,2 | 0,0 | 1 588,2 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1. Будівництво елементів благоустрою на вулично-дорожній мережі м. Києва | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього | 2019, 2020, 2021, 2022 | 12 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення не передбачено ПЕСР на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків до вимог ДСТУ 4100-2014 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування" | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 9 680,5 | 0,0 | 9 680,5 | 0,0 | 1 588,2 | 0,0 | 1 588,2 | 0,0 | Виконано частково | Упродовж звітного періоду: - впроваджено – 857 од. дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування, з них 380 од. біля закладів освіти; - замінено – 1865 од. дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування, з них 421 од. біля закладів освіти; - відновлено – 211 од. дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування, з них 50 од. біля закладів освіти. |  |
| 1.2.3. Впровадження та ремонт об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021, 2022 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Впродовж звітного періоду: - впроваджено - 29 об’єктів примусового зниження швидкості руху (ППЗШ), з них |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 од. біля закладів освіти; - відремонтовано - 150 об'єктів примусового зниження швидкості руху (ППЗШ), з них 61 од. біля закладів освіти. |  |
| 1.2.4. Придбання та встановлення боллардів (автоматичних, гідравлічних блокіраторів) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 17 500,0 | 0,0 | 17 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення не передбачено ПЕСР на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |
| 1.2.5. Пристосування тротуарів, узбіччя, пішохідних переходів тощо для вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостям | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), | 2019, 2020, 2021, 2022 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено ПЕСР на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Комунальна корпорація "Київавтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удосконалення системи управління у сфері забезпечення безпеки та організації дорожнього руху | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 1 550,0 | 0,0 | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. Проведення науково-технічних досліджень у сфері безпеки дорожнього рух | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство | 2019, 2020, 2021, 2022 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Підготовлено технічне завдання, проводився моніториг цін для проведення тендерних процедур. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Залучення міжнародних фахівців з організації та безпеки дорожнього руху для отримання міжнародного досвіду та знан | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено ПЕСР на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |
| 2.3. Підготовка фахівців з безпеки дорожнього руху, їх навчання. Проведення тренінгів (семінарів), круглих столів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Проведена тендерна закупівля на організацію тренінгів (семінарів), круглих столів. У квітні планується підписати договір з переможцем ТОВ "А+С Україна". |  |
| 2.4. Участь фахівців з безпеки | Департамент | 2019, | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Підготовлено |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| дорожнього руху в міжнародних заходах, семінарах, конференціях та виставках з питань безпеки дорожнього руху | транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2020, 2021, 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | частково | перелік міжнародних заходів для участі фахівців з безпеки дорожнього руху. |  |
| Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних підвищення безпеки дорожнього рух | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 12 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1. Створення єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві: - технічне оснащення | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської | 2019, 2020, 2021, 2022 | 12 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені ПЕСР, затвердженою |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. Виконання заходу передбачається у разі виділення Європейським інвестиційним банком кредитних коштів. |  |
| Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 351 066,7 | 0,0 | 126 066,7 | 225 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1. Модернізація центрального пункту керування АСКДР | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021, 2022 | 240 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Готується ТЗ для проведення тендерних процедур на виготовлення ПКД. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Будівництво ліній зв'язку атоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 17 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | За рахунок власних доходів підприємства розроблена ПКД стадія П, отримані експертні висновки на 4 етапи будівництва (на кожний окремо) на загальну суму 100 231,4 тис. грн. Надані пропозиції до ДЕІ щодо доцільності в 2020-2021 роках здійснення І етапу будівництва, загальна вартість якого складає 30564,83 тис. грн., в т.ч. освоїти в 2020 р. 12900,0 тис. грн. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підготовлені матеріали на проведення тендерних процедур. |  |
| 4.3. Будівництво ІІ черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування, вул. Б. Хмельницького, 54 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020 | 6 385,7 | 0,0 | 6 385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені ПЕСР, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |
| 4.4. Будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 20 461,0 | 0,0 | 20 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені ПЕСР, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| 4.6. Реалізація заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках у м. Києві | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021 | 21 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Розроблено 3 проєкта організації дорожнього руху з влаштуванням острівців безпеки. |  |
| 4.7. Придбання та встановлення інформаційних табло змінної інформації на вулично-дорожній мережі м. Києва | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Матеріали підготовлені та передані до тендерного комітету для проведення процедур в межах та строках чинного законодавства. |  |
| 4.8. Встановлення пристроїв звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу | 2019, 2020, 2021, 2022 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | 25.03.2020 оголошено тендер на закупівлю 239 пристроїв |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів. Договір планується підписати в квітні - травні 2020 року. |  |
| 4.9. Влаштування тактильних орієнтирів на підходах до пішохідних переходів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені ПЕСР, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |
| 4.10. Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі з застосуванням сучасних світлоповертаючих та зносостійких матеріалів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство | 2019, 2020, 2021, 2022 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені ПЕСР, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінімізація негативного впливу на стан вулично-дорожньої мережі в процесі перевезення вантажів комерційним автомобільним транспортом | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021 | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.1. Придбання та встановлення габаритно - вагових комплексів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021 | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені ПЕСР, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |
| Покращення безпечної | Департамент | 2019, | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| поведінки учасників дорожнього рух | транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2020, 2021, 2022, 2019, 2020, 2021, 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Проведення загальноміських просвітницьких кампаній (теле-, радіо-, зовнішня реклама тощо) з метою інформування населення щодо ризиків на дорогах та необхідності дотримання правил дорожнього руху та оцінка їх ефективності шляхом проведення: | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6.1.1. Інформаційної кампанії щодо використання пасків безпеки | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської | 2019, 2020, 2021, 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Підготовлено технічне завдання, проводився моніториг цін для проведення |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процедур в межах та строках чинного законодавства. |  |
| 6.1.2. Інформаційної кампанії щодо небезпеки перевищення швидкості транспортних засобів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Підготовлено технічне завдання, проводився моніториг цін для проведення процедур в межах та строках чинного законодавства. |  |
| 6.1.3. Інформаційні кампанії щодо небезпеки керування транспортними засобами в стані сп'яніння | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), | 2019, 2020, 2021, 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Підготовлено технічне завдання, проводився моніториг цін для проведення процедур в межах та строках чинного законодавства. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. Інформаційні кампанії щодо питань убезпечення використання дитячих автокрісел і утримуючих пристроїв, шоломів тощо | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Підготовлено технічне завдання, проводився моніториг цін для проведення процедур в межах та строках чинного законодавства. |  |
| 6.1.5. Інформаційні кампанії щодо використання світловідбивних елементів пішоходами та велосипедистами у темну пору доби | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього | 2019, 2020, 2021, 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Підготовлено технічне завдання, проводився моніториг цін для проведення процедур в межах та строках чинного законодавства. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6. Інформаційні кампанії щодо соціальної відповідальності комерційних пасажироперевізників та вантажоперевізників, небезпеки порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів, необхідності користування шоломами водіями велосипедів, мопедів та мотоциклів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Підготовлено технічне завдання, проводився моніториг цін для проведення процедур в межах та строках чинного законодавства. |  |
| Реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод |  |  | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7.1. Забезпечення вулиць (ділянок), що мають особливі геометричні параметри (спуски, підйоми) і на яких можливе ускладнення руху транспорту, відеокамерами спостереження відповідно до Плану реагування міста Києва у разі загрози або виникненні метеорологічних надзвичайних ситуацій | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачено ПЕСР, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху" | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 58 938,0 | 0,0 | 58 938,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8.1. Реконструкція виробничих приміщень в нежитлових будівлях по вул. Чистяківській 19-а | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Власними силами проектно-аналітичної служби підприємства закінчуються передпроектні розробки для технічного завдання на даний об'єкт. До кінця квітня 2020 року буде готовий пакет документів на проведення тендерних процедур. |  |
| 8.2. Придбання рухомого складу, техніки та спеціалізованої техніки (спеціалізовані автомобілі | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого | 2019, 2020, 2021, 2022 | 24 300,0 | 0,0 | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | В зв'язку з тим, що у 2019 році фінансування |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| "автовишки", маловантажні автомобілі, легкові автомобілі, автомобілі вантажні самоскиди, розмічувальні машини, тощо) | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заходу здійснено не в повному обсязі, тому у 2020 році збільшені асигнування для придбання рухомого складу, техніки та спеціалізованої техніки. Оголошено тендери на закупівлю 8 автомобілів, краново-маніпуляторного устаткування, автомобілів фургонів, автогідропідіймачів телескопічних та ін. |  |
| 8.3. Придбання обладнання для виробничої діяльності | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр | 2019, 2020 | 4 100,0 | 0,0 | 4 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Підготовлено технічне завдання для придбання обладнання для виробничої діяльності. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. Придбання детекторів транспортних переносних з гелевими акумуляторами | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачено ПЕСР, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |
| 8.8. Придбання квадрокоптерів з комплектом додаткових акумуляторів для професійного використання | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | Виконано | Придбано 5 од. квадрокоптерів. |  |
| 8.9. Придбання відеокамер з розпізнаванням державних | Департамент транспортної | 2019, 2020 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| номерних знаків з кріпленням та гелевими акумуляторами | інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 рік не передбачено ПЕСР, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |
| 8.10. Придбання металевих огорож, водоналивних блоків, делінеаторів та бар'єру з пластику з попереджувальними сигналами | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2020 рік не передбаченоі ПЕСР, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020р. № 906/9076. |  |
| 8.11 Придбання комп'ютерної техніки | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради | 2019, 2020, 2021, 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | В зв'язку з тим, що у 2019 році фінансування заходу здійснено не в повному обсязі, тому у 2020 |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | році збільшені асигнування для придбання комп'ютерної техніки у необхідній кількості. Підготовлено технічне завдання для проведення тендерних закупівель. Направлено лист на погодження до Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій. |  |
| 8.12. Придбання офісного програмного забезпечення (операційна система Windows, програмне забезпечення Microsoft Office, програмне забезпечення Corel, програмне забезпечення AutoCAD, антивірус) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 738,0 | 0,0 | 738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Підготовлені документи на закупівлю офісного програмного забезпечення та направлені до тендерного комітету для проведення процедури в межах та строках чинного законодавства. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 624 165,9 | 0,0 | 319 165,9 | 305 000,0 | 1 679,2 | 0,0 | 1 679,2 | 0,0 |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | 624 165,9 | 0,0 | 319 165,9 | 305 000,0 | 1 679,2 | 0,0 | 1 679,2 | 0,0 |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |
|  |  | тис.грн |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін | Проведені видатки за звітний період | Відхилення |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 165 030,8 | 26 650,5 | 138 380,3 | 1 679,2 | 1 588,2 | 91,0 | 163 351,6 | 25 062,3 | 138 289,3 |  |