| Інформація про виконання програми за 2020, 9 місяців |  |
| --- | --- |
|  | 1. Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |
|  | 2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ТА ТРОТУАРІВ |  |
| 1.1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 146 626,0 | 0,0 | 26 626,0 | 120 000,0 | 92 277,1 | 0,0 | 92 277,1 | 0,0 | Виконано частково | Виконання робіт по капітальному ремонту електромереж зовнішнього освітлення ведеться відповідно бюджетних асигнувань передбачених ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 907/9076 (погашена кредиторська заборгованість у сумі 54 512,15 тис. грн). |  |
| 1.2. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого | 2019, 2020, 2021, 2022 | 56 550,0 | 0,0 | 56 550,0 | 0,0 | 20 551,5 | 0,0 | 20 551,5 | 0,0 | Виконано частково | Виконано в межах асигнувань передбачених |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ (перелік об’єктів будівництва, реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць та транспортних магістралей наведено у додатку 1) | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЕСР міста Києва на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 907/9076. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 203 176,0 | 0,0 | 83 176,0 | 120 000,0 | 112 828,6 | 0,0 | 112 828,6 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР |  |
| 2.1. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ (перелік об’єктів будівництва, ремонту, реконструкції мереж зовнішнього освітлення парків та скерів наведено у додатку 2) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва | 2020, 2021, 2022 | 45 818,5 | 0,0 | 45 818,5 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | Виконано частково | По об’єкту «Будівництво мережі зовнішнього освітлення ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДIВ у Деснянському районі м. Києва» оплачено перепроходження експертизи,тендерні закупівлі на виконання |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | "Київміськсвітло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підрядних робіт не відбулися, подано пропозиції на перенесення виконання робіт на 2021 рік. Заплановані роботи на 2020 рік по об’єкту «Будівництво мережі зовнішнього освітлення скверу на Харківському шосе, 180/21 у Дарницькому районі міста Києва» виконані та оплачені у 2019 році. |  |
| 2.2. БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА СВЯТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ (перелік об’єктів будівництва та ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення наведено у додатку 3) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього | 2020, 2021, 2022 | 70 100,0 | 0,0 | 70 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 907/9076. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | освітлення міста Києва "Київміськсвітло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. БУДІВНИЦТВО ТА МОДИФІКАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ В МІСТІ. КИЄВІ (перелік адрес будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій в місті. Києві наведено у додатку 4) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2020, 2021, 2022 | 34 800,0 | 0,0 | 34 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Ведеться підготовча робота в обсягах передбачених ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 907/9076 (розроблені дефектні акти, підготовка проектно-кошторисної документації, оголошення тендерів на проведення робіт, тощо). Відповідно плану асигнувань роботи заплановані на грудень 2020 року, джерелом фінансування є внутрішні місцеві запозичення. |  |
| 2.4. ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ | Департамент транспортної | 2020, 2021, | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування не |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА. КИЄВА | інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 907/9076. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 152 718,5 | 0,0 | 152 718,5 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ |  |
| 3.1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ МІСТА КИЄВА (1 ЕТАП) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього | 2020, 2021, 2022 | 9 750,0 | 0,0 | 9 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 907/9076. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | освітлення міста Києва "Київміськсвітло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 9 750,0 | 0,0 | 9 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕН-НЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |  |
| 4.1. ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2020, 2021, 2022 | 84 955,0 | 0,0 | 84 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | На придбання спецавтомобілів передбачені бюджетні асигнування на 2020 рік у сумі 53 564,0 тис. грн, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 907/9076. Переоголошено тендерні закупівлі в системі "Прозорро" на придбання спецтехніки. Укладено договір № ВТ15/09-1 від 15.09.2020 року на придбання спецтехніки в кількості 8 одиниць. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 84 955,0 | 0,0 | 84 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | 450 599,5 | 0,0 | 330 599,5 | 120 000,0 | 112 839,0 | 0,0 | 112 839,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |
|  |  | тис.грн |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін | Проведені видатки за звітний період | Відхилення |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 489 794,2 |  | 489 794,2 | 112 839,0 |  | 112 839,0 | 376 955,2 |  | 376 955,2 |  |