| Інформація про виконання програми за 2021, 1 півріччя |  |
| --- | --- |
|  | 1. Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |
|  | 2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: Підвищення безпеки дорожнього руху |  |
| Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 181 578,9 | 0,0 | 121 578,9 | 60 000,0 | 16 823,1 | 0,0 | 16 823,1 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2019, 2020, 2021, 2022 | 134 385,1 | 0,0 | 84 385,1 | 50 000,0 | 1 701,7 | 0,0 | 1 701,7 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Модернізація перехресть | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021 | 12 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"(зі змінами). Фінансування заходу за рахунок інших джерел відсутнє. Закон України від 19.12.2019 № 415-IX "Про ратифікацію фінансової угоди (Проект "Підвищення безпеки |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком". |  |
| 1.1.2. Будівництво світлофорних об'єктів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 79 500,0 | 0,0 | 39 500,0 | 40 000,0 | 691,8 | 0,0 | 691,8 | 0,0 | Виконано частково | Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань на 2021 рік у січні - червні виконано наступне: - проведені тендерні процедури, укладені договори з ТОВ "ЄВРО ЗНАК" та завершено виконання робіт із благоустрою території по 4-х світлофорних об’єктах, побудованих у 2020 році, а саме: • вул. Академіка Єфремова – пров. Осінній; • просп. Героїв Сталінграда, 65; • вул. Юрія Шумського, 8-10; • вул. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилянська - вул. Еренбурга; - проведені тендерні процедури та укладено: • 3 договори з ТОВ "ДОР ВЕКТОР" на будівництво світлофорних об’єктів; - проведені тендерні процедури, укладено договори та розпочато виконання проектних робіт для будівництва 6 світлофорних об’єктів; - тривають тендерні процедури на виконання будівельних робіт 1 світлофорного об’єкту. Фінансування заходу за рахунок інших джерел відсутнє. Закон України від 19.12.2019 № |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415-IX "Про ратифікацію фінансової угоди (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком". |  |
| 1.1.3. Реконструкція світлофорних об'єктів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 38 000,0 | 0,0 | 38 000,0 | 0,0 | 1 009,9 | 0,0 | 1 009,9 | 0,0 | Виконано частково | Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань на 2021 рік у січні - червні виконано наступне: - розпочаті роботи з реконструкції світлофорного об’єкту по вул. Правди, 6; - проведені тендерні процедури, укладено договори та розпочато виконання проектних робіт для реконструкції 5 світлофорних об’єктів. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| 1.1.4. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 4 885,1 | 0,0 | 4 885,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань виконання заходу передбачено з ІІІ кв. 2021 року та буде виконано в повному обсязі. Протягом звітного періоду 2021 року проведені тендерні процедури та укладені договори на придбання світлофорів, дорожніх контролерів, консолей кріплення світлофорів. |  |
| 1.2. Визначення та належне облаштування зон змішаного користування (Shared space) з обмеженим швидкісним режимом | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство | 2019, 2020, 2021, 2022 | 47 193,8 | 0,0 | 37 193,8 | 10 000,0 | 15 121,4 | 0,0 | 15 121,4 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Будівництво елементів благоустрою на вулично-дорожній мережі м. Києва | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 12 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). Фінансування заходу за рахунок інших джерел відсутнє. Закон України від 19.12.2019 № 415-IX "Про ратифікацію фінансової угоди (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інвестиційним банком". |  |
| 1.2.2. Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків до вимог ДСТУ 4100-2014 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування" | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 10 348,8 | 0,0 | 10 348,8 | 0,0 | 10 368,9 | 0,0 | 10 368,9 | 0,0 | Виконано | Роботи в І півріччі виконані відповідно до запланованих бюджетних асигнувань на 2021 рік. Протягом звітного періоду 2021 року: - впроваджено – 1885 од. дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування, з них знаків індивідуального проектування – 8 од.; - замінено – 3571 од. дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування; - відновлено – 261 од. дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування. |  |
| 1.2.3. Впровадження та ремонт об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого | 2019, 2020, 2021, 2022 | 6 345,0 | 0,0 | 6 345,0 | 0,0 | 4 752,5 | 0,0 | 4 752,5 | 0,0 | Виконано частково | Роботи в І півріччі 2021 року виконані відповідно до |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | запланованих бюджетних асигнувань на 2021 рік. У продовж звітного періоду: - впроваджено – 30 об’єктів примусового зниження швидкості руху (ППЗШ); - відремонтовано – 622 об'єкти примусового зниження швидкості руху (ППЗШ). |  |
| 1.2.4. Придбання та встановлення боллардів (автоматичних, гідравлічних блокіраторів) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 17 500,0 | 0,0 | 17 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| 1.2.5. Пристосування тротуарів, узбіччя, пішохідних переходів тощо | Департамент транспортної інфраструктури | 2019, 2020, 2021, | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| для вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостям | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| Удосконалення системи управління у сфері забезпечення безпеки та організації дорожнього руху | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 1 550,0 | 0,0 | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. Проведення науково-технічних досліджень у сфері безпеки дорожнього рух | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу | 2019, 2020, 2021, 2022 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань виконання |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заходу передбачено з ІІІ кв. 2021 року. |  |
| 2.2. Залучення міжнародних фахівців з організації та безпеки дорожнього руху для отримання міжнародного досвіду та знан | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| 2.3. Підготовка фахівців з безпеки дорожнього руху, їх навчання. Проведення тренінгів (семінарів), круглих столів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021, 2022 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Проведено тренінг "Презентація різних типів контрактів FIDIC (ФІДІК): як вибрати правильну форму", в якому прийняло |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участь 6 працівників підприємства (зокрема Група впровадження проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"). Захід фінансування не потребує. |  |
| 2.4. Участь фахівців з безпеки дорожнього руху в міжнародних заходах, семінарах, конференціях та виставках з питань безпеки дорожнього руху | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань виконання заходу передбачено з ІІІ кв. 2021 року. |  |
| Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних підвищення безпеки дорожнього рух | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2019, 2020, 2021, 2022 | 16 800,0 | 0,0 | 2 800,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Створення єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві: - технічне оснащення | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 16 800,0 | 0,0 | 2 800,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). Фінансування заходу за рахунок інших джерел відсутнє. Закон України від 19.12.2019 № 415-IX "Про ратифікацію фінансової угоди (Проект "Підвищення безпеки |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком". |  |
| Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 420 395,0 | 0,0 | 150 395,0 | 270 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1. Модернізація центрального пункту керування АСКДР | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації | 2019, 2020, 2021, 2022 | 240 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рік" (зі змінами). Фінансування заходу за рахунок інших джерел відсутнє. Закон України від 19.12.2019 № 415-IX "Про ратифікацію фінансової угоди (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком". |  |
| 4.2. Будівництво ліній зв'язку атоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 22 370,0 | 0,0 | 7 370,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фінансування заходу за рахунок інших джерел відсутнє. Закон України від 19.12.2019 № 415-IX "Про ратифікацію фінансової угоди (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком". Проте, проводяться роботи щодо розроблення технічного завдання для коригування попередньо розробленого проекту. У травні місяці до Міністерства інфрастуктури України передано технічний опис будівництва (Пакет № 4), включений до Проекту |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України". |  |
| 4.4. Будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| 4.5. Впровадження системи перерозподілу транспортних потоків на мосту ім. Є. О. Патона | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2021, 2022 | 48 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).Фіна |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нсування заходу за рахунок інших джерел відсутнє. Закон України від 19.12.2019 № 415-IX "Про ратифікацію фінансової угоди (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком". |  |
| 4.6. Реалізація заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках у м. Києві | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021 | 21 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). Фінансування заходу за рахунок інших |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | джерел відсутнє. Закон України від 19.12.2019 № 415-IX "Про ратифікацію фінансової угоди (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком". |  |
| 4.7. Придбання та встановлення інформаційних табло змінної інформації на вулично-дорожній мережі м. Києва | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| 4.8. Встановлення пристроїв звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу | 2019, 2020, 2021, 2022 | 225,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Упродовж звітного періоду встановлено 2 од. пристроїв |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів та замінено 43 од. пристроій звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів (пристроїв звукового оповіщення придбані в 2020 році). Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань придбання нових пристроїв передбачено з ІІІ кв. 2021 року. |  |
| 4.9. Влаштування тактильних орієнтирів на підходах до пішохідних переходів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна | 2019, 2020, 2021, 2022 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | корпорація "Київавтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| 4.10. Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі з застосуванням сучасних світлоповертаючих та зносостійких матеріалів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 42 800,0 | 0,0 | 42 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"(зі змінами). |  |
| Мінімізація негативного впливу на стан вулично-дорожньої мережі в процесі перевезення вантажів комерційним автомобільним транспортом | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021 | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| 5.1. Придбання та встановлення габаритно - вагових комплексів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021 | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього рух | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2019, 2020, 2021, 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6.1. Проведення загальноміських просвітницьких кампаній (теле-, радіо-, зовнішня реклама тощо) з метою | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу | 2019, 2020, 2021, 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| інформування населення щодо ризиків на дорогах та необхідності дотримання правил дорожнього руху та оцінка їх ефективності шляхом проведення: | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Інформаційної кампанії щодо використання пасків безпеки | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань виконання заходу передбачено з ІІІ кв. 2021 року. |  |
| 6.1.2. Інформаційної кампанії щодо небезпеки перевищення швидкості транспортних засобів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021, 2022 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань виконання заходу передбачено з ІІІ кв. 2021 року. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. Інформаційні кампанії щодо небезпеки керування транспортними засобами в стані сп'яніння | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань виконання заходу передбачено з ІІІ кв. 2021 року. |  |
| 6.1.4. Інформаційні кампанії щодо питань убезпечення використання дитячих автокрісел і утримуючих пристроїв, шоломів тощо | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації | 2019, 2020, 2021, 2022 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань виконання заходу передбачено з ІІІ кв. 2021 року. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. Інформаційні кампанії щодо використання світловідбивних елементів пішоходами та велосипедистами у темну пору доби | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань виконання заходу передбачено з ІІІ кв. 2021 року. |  |
| 6.1.6. Інформаційні кампанії щодо соціальної відповідальності комерційних пасажироперевізників та вантажоперевізників, небезпеки порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів, необхідності користування шоломами водіями велосипедів, мопедів та мотоциклів | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відповідно до запланованих бюджетних асигнувань виконання заходу передбачено з ІІІ кв. 2021 року. |  |
| Реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних |  |  | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| пригод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Забезпечення вулиць (ділянок), що мають особливі геометричні параметри (спуски, підйоми) і на яких можливе ускладнення руху транспорту, відеокамерами спостереження відповідно до Плану реагування міста Києва у разі загрози або виникненні метеорологічних надзвичайних ситуацій | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху" | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 63 590,4 | 0,0 | 63 590,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8.1. Реконструкція виробничих приміщень в нежитлових будівлях по вул. Чистяківській 19-а | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого | 2019, 2020, 2021 | 14 946,4 | 0,0 | 14 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| 8.2. Придбання рухомого складу, техніки та спеціалізованої техніки (спеціалізовані автомобілі "автовишки", маловантажні автомобілі, легкові автомобілі, автомобілі вантажні самоскиди, розмічувальні машини, тощо) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 36 600,0 | 0,0 | 36 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| 8.10. Придбання металевих огорож, водоналивних блоків, делінеаторів та бар'єру з пластику з попереджувальними сигналами | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської | 2019, 2020, 2021, 2022 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| 8.11 Придбання комп'ютерної техніки | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| 8.12. Придбання офісного програмного забезпечення (операційна система Windows, програмне забезпечення Microsoft Office, програмне забезпечення Corel, програмне забезпечення AutoCAD, антивірус) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр | 2019, 2020, 2021, 2022 | 544,0 | 0,0 | 544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | організації дорожнього руху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 690 714,3 | 0,0 | 346 714,3 | 344 000,0 | 16 823,1 | 0,0 | 16 823,1 | 0,0 |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | 690 714,3 | 0,0 | 346 714,3 | 344 000,0 | 16 823,1 | 0,0 | 16 823,1 | 0,0 |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |
|  |  | тис.грн |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін | Проведені видатки за звітний період | Відхилення |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 346 714,3 | 110 368,8 | 236 345,5 | 16 823,1 | 15 121,4 | 1 701,7 | 329 891,2 | 95 247,4 | 234 643,8 |  |