| Інформація про виконання програми за 2021, 1 півріччя |  |
| --- | --- |
|  | 1. Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |
|  | 2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНИХ ЛІНІЙ |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКIЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2021, 2022, 2023 | 14 000,0 | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) |  |
| БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩI ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД ПРОСП. Г. ВАТУТIНА ДО СТ. М. ДАРНИЦЯ З ОРГАНIЗАЦIЄЮ ВIДОКРЕМЛЕНОЇ ЛIНIЇ АВТОБУСНОГО ТА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне | 2020, 2021, 2022, 2023 | 115 000,0 | 0,0 | 115 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ | підприємство "Київпастранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД КП МА "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) ДО СТАНЦІЇ "ТЕРЕМКИ" КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2021, 2022, 2023 | 15 475,0 | 0,0 | 15 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ВІД АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 10 955,7 | 0,0 | 10 955,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської | 2020, 2021, 2022, 2023 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДІВНИЦТВО ШВИДКІСНОЇ АВТОБУСНО-ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СТ. МЕТРО «ДАРНИЦЯ ПО ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, БУЛЬВАРУ ПЕРОВА, ПРОСП. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, ВУЛ. МАЛИШКО | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНІЙ (ВОКЗАЛ "ДАРНИЦЯ") ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ДО ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ, ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, БАСЕЙНІЙ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської | 2021, 2022, 2023 | 4 800,0 | 0,0 | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВІД ЛІСОВОГО ПРОСПЕКТУ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, ПРОСПЕКТУ ГАГАРІНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2021, 2022, 2023 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДУ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2021, 2022, 2023 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 206 230,7 | 0,0 | 206 230,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ ДЛЯ ОБ'ЄДНАННЯ ЛІВО- ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТРАМВАЙНИХ МЕРЕЖ; РОЗШИРЕННЯ ЗОН ПІШОХІДНОЇ ДОСТУПНОСТІ СТАНЦІЙ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ШЛЯХОМ БУДІВНИЦТВА ДРУГИХ ВИХОДІВ |  |
| РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI ШВИДКIСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗI IСНУЮЧОЇ ЗАЛIЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ ВIД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦIЇ КАРАВАЄВI ДАЧI З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО IМ. ШЕВЧЕНКА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 110 000,0 | 0,0 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКIЙ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 12 100,0 | 0,0 | 12 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО | Департамент транспортної | 2020, 2021, | 234 694,5 | 0,0 | 234 694,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВУЛ.ДМИТРIВСЬКIЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2022, 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДIВ У МIСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖI М.КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 10 500,0 | 0,0 | 10 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛОЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩА-ВОДИЦЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство | 2020, 2021, 2022, 2023 | 70 500,0 | 0,0 | 70 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | "Київпастранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIНIЇ ШВИДКIСНОГО ТРАМВАЮ ВIД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (I ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2021, 2022, 2023 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ З Ж/М ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛIЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ" | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2021, 2022, 2023 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Відповідно до розпорядження КМДА № 1483 від 22.09.2020 р. передбачено виконаня робіт по обєкту: "Реконструкцiя трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу в Деснянському районі міста Києва". Бюджетні асигнування передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) в сумі 545 299,9 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню та за результатами проведеної тендерної процедури закупівлі укладено Договір підряду № 54.21-3 від 18.05.2021р.; бюджетні зобовязання по договору зареєстровано в органах Казначейства в м. Києві. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 443 794,5 | 0,0 | 443 794,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ |  |
| РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО ДIЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого | 2019, 2020, 2021, 2022, | 37 000,0 | 0,0 | 37 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оприлюднено тендерну процедуру закупівлі – на стадії: подання пропозицій учасників тендеру: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-22-013245-c відповідно до обсягів фінансування передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) в сумі 277 942,8 тис. грн. |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ПАЛАЦ СПОРТУ» | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), | 2020, 2021, 2022, 2023 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Комунальне підприємство "Київпастранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від 14.06.2021 р.) в сумі 4 500,0 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Отримання вихідних даних (технічних умов, містобудівних умов та обмежень, геологія/геодезія) для виконання проектних робіт стадії ТЕО (договір № 54.21-6 від 15.06.2021 р.) Рішенням Київської міської ради від 24.06.2021р. №1569/1610 схвалено участь комунального підприємства «Київпастранс» у проєкті «Київська міська мобільність». |  |
| БУДIВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ПОВОРОТНОЇ КРИВОЇ НА ПЕРЕТИНI | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого | 2021, 2022, 2023 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКОЇ ТА ВУЛ.ДОБРИНIНСЬКОЇ | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.). |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ПО ВУЛИЦІ АННИ АХМАТОВОЇ ТА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ДО СТАНЦІЇ МЕТРО "ОСОКОРКИ" | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.). |  |
| БУДІВНИЦТВО ДВУХПУТНОЇ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛИЦІ КОПЕРНИКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. БЕРДИЧІВСЬКОЇ, З ПЕРЕНЕСЕННЯМ ТРАМВАЙНОЇ ЗУПИНКИ З ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОСАДКОВИХ ПЛАТФОРМ ІЗОЛЬОВАНО ВІД ДОРОЖНЬОГО | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.). |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ПОЛОТНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 72 000,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ |  |
| КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩI, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ ТА ПIДЗЕМНОГО ПIШОХIДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКIЙ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА" | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2019, 2020, 2021 | 87 835,1 | 0,0 | 87 835,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Згідно рішення КМР від 11.04.19 №519/7175 "Про залучення кредиту ЄБРР для реалізації проєкту "Модернізація міського транспорту м.Києва" підтримано залучення кредитних коштів на |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реалізацію даного обєкту, рішення КМР від 24.10.19 №3/7576"Про затвердження угоди про підготовку кредитного фінансування КП "Київпастранс". Ведуться перемовини з ЄБРР банком щодо складу консультаційної групи впровадження проєкту. |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА "ЛІСОВА" | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛУК’ЯНІВСЬКА ПЛОЩА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу | 2020, 2021, 2022, 2023 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ДАРНИЦЯ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2021, 2022, 2023 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛИБІДСЬКА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2021, 2022, 2023, 2020 | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО | Департамент транспортної | 2020, 2021, | 3 072,0 | 0,0 | 3 072,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА БУЛЬВАР ЛЕПСЕ | інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2022, 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА СІМ’Ї СОСНІНИХ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА НИВКИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство | 2021, 2022, 2023 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | "Київпастранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА КІЛЬЦЕВА ДОРОГА (автостанція "Теремки") | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2021, 2022, 2023 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 108 607,1 | 0,0 | 108 607,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ |  |
| ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 782 259,0 | 0,0 | 782 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| ПРИДБАННЯ ТРОЛЕЙБУСІВ | Департамент транспортної | 2019, 2020, | 1 419 042,5 | 0,0 | 1 419 042,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2021, 2022, 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| ПРИДБАННЯ ЕЛЕКТРОБУСІВ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 57 500,0 | 0,0 | 57 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"(зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 2 258 801,5 | 0,0 | 2 258 801,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОТРАНСПОРТУ |  |
| ПРИДБАННЯ АВТОБУСІВ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого | 2019, 2020, 2021, 2022, | 526 350,0 | 0,0 | 526 350,0 | 0,0 | 209 571,7 | 0,0 | 209 571,7 | 0,0 | Виконано частково | Відповідно до рішення КМР "Про надання згоди КП |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Київпастранс на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу" від12.03.2020 № 534/8704 та відповідно до договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ оплачено 209 571,7 тис грн., та здійснено поставку 39 автобусів. Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 526 350,0 | 0,0 | 526 350,0 | 0,0 | 209 571,7 | 0,0 | 209 571,7 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТО ТА ЕЛЕТРОТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА |  |
| РЕСТАВРАЦIЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНIКУЛЕРА (МИХАЙЛIВСЬКОГО МЕХАНIЧНОГО ПIДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2019, 2020, 2021 | 241 651,5 | 0,0 | 241 651,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) в сумі 3 000,0 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Оголошено тендерну процедуру закупівлі щодо «Постачання 2 нових кабін фунікулеру для перевезення пасажирів, обладнання до них та супутніх послуг», відповідно до Фінансової |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від 12.04.2017р. № 2009-VIII. Учасникам тендеру надаються роз’яснення щодо змісту тендерної документації. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій заплановано на липень 2021 р. |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| ВЛАШТУВАННЯ ШУМОЗАХИСНИХ | Департамент транспортної | 2020, 2021, | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ПРИСТРОЇВ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ПО ВУЛ.ЗАКРАЄВСЬКОГ8О ДО ВУЛ.ДРАЙЗЕРА | інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2022, 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНОГО ДЕПО ПО ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 5 463,0 | 0,0 | 5 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |
| ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство | 2020, 2021, 2022, 2023 | 59 021,5 | 0,0 | 59 021,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | "Київпастранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 125 319,3 | 0,0 | 125 319,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим розпорядженням КМДА від 13.04.2021р. № 863 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 49 000,0 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. За результатами тендерної процедури закупівлі укладено Договори підряду на виконання робіт та в кінці червня 2021 року зареєстровано бюджетні зобовязання в органах Казначейства в м. Києві, відповідно до затвердженого адресного переліку |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обєктів з капітального ремонту. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 437 455,3 | 0,0 | 437 455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ |  |
| ОБЛАШТУВАННЯ ЗАСОБАМИ ПАСИВНОГО ЗАХИСТУ ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ПІДХОДИ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік, розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ |  |
| СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГОО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2020, 2021, 2022, 2023 | 253,0 | 0,0 | 253,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Роботи з проектування Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | збору інформації здійснює Департамент інформаційно-комунікаційних технологій. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 253,0 | 0,0 | 253,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА НОВИХ ТА РОЗВИТОК ІСНУЮЧИХ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ |  |
| БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКО-ВИГУРIВСЬКОЇ ЛIНIЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 3 525 221,0 | 0,0 | 3 525 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | ПЕСР м. Києва на 2021 рік передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету затвердженим розпорядженням КМР КМДА від 14.06.2021 № 1350 в сумі 30 000,0 тис. грн (проєктні роботи). Для прискорення початку реалізації заходу підготовлено від 28.04.2021 № 1105-пр проєкт розпорядження виконавчого |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | органу КМР КМДА «Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07.2004 № 1312 «Про будівництво Подільсько–Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина–Троєщина з двома електродепо» з внесенням змін стосовно зменшення протяжності і кошторисної вартості будівництва об’єкта та приведення найменування об’єкта з урахуванням чинного Генерального плану м.Києва. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 2 142 986,3 | 0,0 | 2 142 986,3 | 0,0 | 6 778,0 | 0,0 | 6 778,0 | 0,0 | Виконано частково | Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) в сумі 1 581 993,1 тис. грн.Підрядник АТ «Київметробуд», відповідно до договору будівельного підряду від 20.11.2018 № 744-ДБМ-18, продовжує виконання будівельних робіт. На будівельному майданчику № 214 в районі МЩК продовжуються роботи по спорудженню правого перегінного тунелю механізованим тунелепрохідницьким комплексом «Herrenknecht», від станції |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Мостицька» в напрямку станції «Сирець» з монтажем кілець збірної секційної залізобетонної оправи, зовнішнім діаметром 6,1м. На звітню дату споруджено 1068 м правого перегінного тунелю. Продовжуються роботи з винесення міських інженерних мереж за межі метрополітену. На будівельному майданчику № 212біс продовжується виготовлення арматурних каркасів та виконуються роботи з улаштування огороджуючих конструкцій методом «стіна в ґрунті» із використанням |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установки «Casagrande» та бентонітової станції. ТОВ «Київметропроект» продовжує розробку робочої документації відповідно до укладеного договору від 13.10.2016 № 08/16-КМП. Виконані проєктні роботи стадії «Р» з міського бюджету отримано та освоєно 1 523,2 тис. грн. ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» відповідно до укладеного договору від 22.05.2020 № 337-ДБМ проводить роботи з науко-технічного супроводу будівництва. За звітний період за виконані роботи з |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | міського бюджету отримано та освоєно 5 254,8 тис. грн. У зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та оголошенням Урядом України карантину по всій території з продовженням терміну його дії, склалась складна ситуація з вирішенням питань з контрагентами, як не резидентами, так і резидентами України, а також із залученням робочої сили для виконанням робіт підрядними організаціями, |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | що призводить до зниження темпів будівництва і виконання капітальних вкладень. |  |
| БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ІПОДРОМ" В НАПРЯМКУ Ж/ М "ТЕРЕМКИ-ІІ" ДО ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА (ВУЛ.КРЕЙСЕРА "АВРОРА") У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 108 532,2 | 0,0 | 108 532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"(зі змінами). |  |
| БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СВЯТОШИНСЬКО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧІ" ІЗ ЗВОРОТНИМ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБІЛИЧІ" | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), | 2020, 2021, 2022, 2023 | 716 072,4 | 0,0 | 716 072,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Комунальне підприємство "Київський метрополітен" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ "ХАРКІВСЬКА" ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ З ЕЛЕКТРОДЕПО "ХАРКІВСЬКЕ" (ІІ ЧЕРГА ЕЛЕКТРОДЕПО) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 207 072,1 | 0,0 | 207 072,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 6 699 884,0 | 0,0 | 6 699 884,0 | 0,0 | 6 778,0 | 0,0 | 6 778,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІСНУЮЧИХ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ |  |
| БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської | 2020, 2021, 2022 | 518 882,3 | 0,0 | 518 882,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ВХОДУ НА СТАНЦІЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ВОКЗАЛЬНА" СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2020, 2021, 2022 | 171 082,5 | 0,0 | 171 082,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА МІЖ СТАНЦІЯМИ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" ТА "ТЕАТРАЛЬНА" | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський | 2020, 2021, 2022, 2023 | 4 126,4 | 0,0 | 4 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | метрополітен" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Києва на 2021 рік" (зі змінами, внесеними рішенням КМР від 22.04.2021 №574/615). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 694 091,2 | 0,0 | 694 091,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ЯКІСНЕ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ |  |
| ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 224 250,0 | 0,0 | 224 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 224 250,0 | 0,0 | 224 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ |  |
| ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ | Департамент | 2020, | 23 781,3 | 0,0 | 23 781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ГРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ. | транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2021, 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ"ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ. | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2020, 2021, 2022 | 39 000,0 | 0,0 | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік розпорядженням КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 15 818,3 тис. грн. У зв’язку зі зміною чинних нормативно-правових та нормативних актів України, вартості |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошторисної заробітної плати (рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 485/6536), із розробником проєкту ТОВ "Інженерні системи України" згідно з договором від 02.02.2021 № 36-Ш-21 та додатковою угодою від 22.02.2021 № 1 виконано коригування існуючої проєктно-кошторисної документації (акт від 19.03.2021 № 4), проведено експертизу ДП "Укрдержбудекспертиза" (експертний звіт від 19.05.2021 № 00-0134/01-21). Перезатверджено робочий проєкт наказом КП "Київський метрополітен" |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від 16.06.2021 № 150-Н та розміщено на Prozorro оголошення на закупівлю робіт "Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Берестейська», «Олімпійська», «Почайна»), код 45343000-3 за ДК 021:2015 «Встановлення протипожежного обладнання» 29.06.2021 UA-2021-06-29-006623-с, аукціон 05.08.2021. Фінансування з міського бюджету у 2021 році не проводилось. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ПРИДБААННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ *(СПЕЦІАЛЬНА КОЛІЙНА МАШИНА MUV-69MT-002). | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2020, 2021, 2022 | 12 650,0 | 0,0 | 12 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСIВ МЕТРОПОЛIТЕНУ IЗ ЗАМIНОЮ ЕСКАЛАТОРIВ НА СУЧАСНI | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2020, 2021 | 103 500,0 | 0,0 | 103 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| БУДІВНИЦТВО КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА СУМІЩЕНИХ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу | 2020, 2021, 2022 | 21 730,0 | 0,0 | 21 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ТЯГОВОЗНИЖУВАЛЬНИХ ПІДСТАНЦІЯХ З БУДІВНИЦТВОМ ВВОДІВ (Куренівсько-Червоноармійська лінія). | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| БІДІВНИЦТВО МАЙСТЕРЕНЬ ПО РЕМОНТУ ЕСКАЛАТОРІВ КП"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ПО ВУЛ.ОЗЕРНІЙ В М.КИЄВІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 559 497,4 | 0,0 | 559 497,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 171 330,7 | 0,0 | 171 330,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 931 489,4 | 0,0 | 931 489,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ-ГОСТОМЕЛЬ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2021, 2022 | 52 392,5 | 0,0 | 52 392,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГОРЬКОГО | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2020, 2021 | 36 771,3 | 0,0 | 36 771,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВАРУ АКАДЕМIКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМIКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМIКА ПАЛЛАДIНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021 | 326 728,0 | 0,0 | 326 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ПРОСПЕКТОМ ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 250 000,0 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 36 711,8 тис. грн. Виконуються проектні роботи. Роботи виконуються відповідно графіку. |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, | Департамент транспортної інфраструктури | 2020, 2021, 2022 | 110 951,6 | 0,0 | 110 951,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛИЦІ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021, 2022 | 150 000,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. КИРИЛIВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛIЙ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 200 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЛОЩІ ГЕРОЇВ БРЕСТА БІЛЯ СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ «СВЯТОШИН» З БУДІВНИЦТВОМ ПРАВОГО ПОВОРОТУ І ВИЇЗДОМ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021 | 140 000,0 | 0,0 | 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021, 2022 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), | 2019, 2020, 2021 | 184 990,0 | 0,0 | 184 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Комунальна корпорація "Київавтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РIВНI НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБIДСЬКОЇ ТА ВУЛ. МИКОЛИ ГРIНЧЕНКА У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021, 2022, 2019 | 14 000,0 | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦIЯ МОСТУ IМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО (ПАМ'ЯТКА АРХIТЕКТУРИ) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 500 000,0 | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 20 000,0 тис. грн. Процедура закупівлі проектних робіт стадії "ЕП" та "П" призупинено, у зв'язку з поданням скарги до Антимонопольного комітету одним із |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учасників закупівель. Скарга прийнята Антимонопольним комітетом.Учасник зняв зауваження, здійснюється повторний розгляд тендерної пропозиції учасника. |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ НАЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО БІЛЯ ІНСТИТУТУ БДЖІЛЬНИЦТВА ІМ.П.ПРОКОПОВИЧА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021 | 42 849,5 | 0,0 | 42 849,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021 | 79 276,0 | 79 276,0 | 0,0 | 0,0 | 27 745,9 | 0,0 | 27 745,9 | 0,0 | Виконано частково | Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 63 685,7 тис. грн. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконується коригування ПКД. Завершені будівельні роботи ІІ етапу та розпочаті роботи ІІІ етапу. Роботи виконуються відповідно графіку. |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021, 2022 | 70 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ БІЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ «ДАРНИЦЯ» З БУДІВНИЦТВОМ ДВОХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТА ОДНОГО ТРАМВАЙНОГО ТУНЕЛІВ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація | 2021, 2022, 2023 | 26 536,0 | 0,0 | 26 536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | "Київавтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ВІД СТ. МЕТРО «ЧЕРВОНИЙ ХУТІР» ДО БОРИСПОЛЬСЬКОГО ШОСЕ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ З БОРИСПІЛЬСЬКИМ ШОСЕ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЇ-ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 45 027,8 | 0,0 | 45 027,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2020, 2021, 2022, 2023, 2019 | 336 162,6 | 0,0 | 336 162,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 2 670 685,3 | 119 276,0 | 2 551 409,3 | 0,0 | 27 745,9 | 0,0 | 27 745,9 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД |  |
| БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021 | 112 097,0 | 0,0 | 112 097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННI ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДIВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВIТЧИЗНЯНОЇ ВIЙНИ) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| БУДIВНИЦТВО АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI МIЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 52 575,8 | 0,0 | 52 575,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 7 056,6 тис. грн. Вирішується питання щодо точки приєднання електричних мереж системи розподілу (ДТЕК). Триває процедура погодження проекту землеустрою Кабінетом Міністрів України. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ ДРУЖБИ НАРОДІВ З ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021, 2022 | 18 968,2 | 0,0 | 18 968,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| БУДIВНИЦТВО АВТОДОРОГИ НА ВУЛ. ПРОЄКТНIЙ,1 У ПРОМИСЛОВIЙ ЗОНI МIКРОРАЙОНУ БОРТНИЧI ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). Захід потребує виключення з МЦП, оскільки вулиця Проектна, 1 є тільким у Святошинському районі і пролягає від Кільцевої дороги до кінця |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | міської забудови, а у Дарницькому районі така вулиця на загальнодоступних картах відсутня. |  |
| БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО В РАЙОНІ БУДИНКУ № 138 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021 | 43 659,0 | 0,0 | 43 659,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 427 300,0 | 0,0 | 427 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |
| БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВIД ПОШТОВОЇ ПЛОЩI ДО МОСТУ IМЕНI Є.О. ПАТОНА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021, 2022 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ВОСКРЕСЕНКА - МОСКОВСЬКИЙ МIСТ-ЦЕНТР» В М. КИЄВI | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021 | 8 038,8 | 0,0 | 8 038,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «КУРЕНIВКА - ЦЕНТР» В М. КИЄВI | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021 | 36 067,5 | 0,0 | 36 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ЛIСОВИЙ МАСИВ - ЦЕНТР» В М. КИЄВI | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради | 2019, 2020, 2021 | 40 901,3 | 0,0 | 40 901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 90 007,6 | 0,0 | 90 007,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ОБМЕЖЕННЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ТРОТУАРАХ ТА В ПІШОХІДНИХ ЗОНАХ |  |
| ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БОЛЛАРДІВ (АВТОМАТИЧНИХ, ГІДРАВЛІЧНИХ БЛОКІРАТОРІВ) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 17 010,0 | 0,0 | 17 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Захід потребує виключення з МЦП, оскільки встановлення боллардів здійснюється в рамках виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту ділянок вулично-дорожньої мережі, з обов’язковим включенням до складу розробки ПКД пооб'єктно. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 17 010,0 | 0,0 | 17 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА |  |
| ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 200 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 1 283 786,9 | 1 080 431,5 | 203 355,4 | 0,0 | 211 981,4 | 167 041,7 | 44 939,7 | 0,0 | Виконано частково | Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 13.04.2021 № 863). Роботи виконуються на 22 об'єктах відповідно до адресного переліку об'єктів з капітального ремонту за рахунок |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетних коштів. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 1 483 786,9 | 1 080 431,5 | 403 355,4 | 0,0 | 211 981,4 | 167 041,7 | 44 939,7 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО АВІАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА |  |
| БУДІВНИЦТВО 2-Х АНГАРІВ | Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ) | 2021 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИСТЕМИ ПЕРИМЕТРОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ | Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ) | 2020, 2021 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | Виконано частково | Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів |  |
| ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТУ | Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 54 300,0 | 0,0 | 0,0 | 54 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 107 300,0 | 0,0 | 0,0 | 107 300,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 |  |  |  |
| Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ «РОЗУМНОЇ ПАРКОВКИ» (ПЕРЕХІД НА БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК, СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-МАПИ ВІЛЬНИХ ПАРКОМІСЦЬ) |  |
| ПРИДБАННЯ ПАРКОМАТІВ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого | 2020, 2021 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Недостатнє фінансування, джерелом якого є кошти |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва, а саме 60% плати за паркування (за І півріччя 2021 року сплачено до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва 7 513,6 тис. грн.). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД |  |
| БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-тран | 2019, 2020, 2021, 2022 | 150 000,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 16,1 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 33 164,8 тис грн. Фактично профінансовано та виконано робіт згідно запланованих бюджетних |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | спортних споруд м. Києва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | асигнування на суму 16,1 тис. грн. |  |
| БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" | 2020, 2019, 2021, 2022 | 200 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 91 277,2 | 91 277,2 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 521 479,0 тис. грн. Відновлено роботи зі спорудження шляхопроводу через жд колію та вул. Богатирську; продовжується зведення насипу дорожнього полотна; від вул. Рокоссовського до вул. С. Кульженка влаштовано верхні шари асфальтобетонного покриття. Роботи виконуються згідно графіку. |  |
| БУДIВНИЦТВО ПIД'ЇЗНОЇ АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ ВIД ПРОСП. ВАЛЕРIЯ | Департамент транспортної інфраструктури | 2019, 2020, 2021 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КIРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МIЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). |  |
| БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" | 2019, 2020, 2021 | 2 866 330,1 | 0,0 | 2 866 330,1 | 0,0 | 1 001 051,0 | 317 472,1 | 683 578,9 | 0,0 | Виконано частково | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженою розпорядженням КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування в сумі 1 787 925,0 тис грн. Роботи виконуються за графіком. Перелік основних робіт: На ділянці будівництва мосту через р. Дніпро: - монтаж та натяг канатів підвісів; - опускання балки |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жорсткості; - антикорозійний захист м/к балки жорсткості та арки; - демонтаж тимчасових монтажних опор; - влаштування деформаційних швів; - влаштування декоративного підсвічування. На ділянці естакади на Трухановому острові, мосту через р. Десенка, естакади в урочищі Горбачиха: - роботи з влаштування елементів бар’єрної огорожі та шумозахисних екранів, - монтаж мережі зовнішнього освітлення та водовідведення з проїзної частини. Ділянка від |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | порталу метрополітену до шляхопроводу через залізницю : - влаштування огороджуючих конструкцій метрополітену; - спорудження насипу; - влаштування фундаментів опор нижньої та верхньої естакади через залізницю; спорудження тіл опор; Ділянка від залізничних колій до проспекту Шухевича: - влаштування фундаментів опор,демонтаж технологічного проїзду вздовж колії трамваю. |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| «КИЇВ-РУСАНІВКА» - СТАНЦІЯ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ» | міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). |  |
| БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП.НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). |  |
| БУДIВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). |  |
| БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ. ІЖЕВСЬКІЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 24 000,0 | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 3 491 330,1 | 0,0 | 3 491 330,1 | 0,0 | 1 092 344,3 | 408 765,4 | 683 578,9 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД |  |
| ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради | 2020, 2021, 2022, 2023 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ШЛЯХОПРОВІД) | (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). |  |
| ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженою розпорядженням КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування в |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА | адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумі 151 750, 0 тис. грн. Фінансування відсутнє. Проведено комплексну державну експертизу техніко-економічних обгрунтувань, схвалено розпорядженням КМДА. Проведена комплексна експертиза проектної документаціЇ, отримано позитивний експертний звіт. Відповідно до запланованих бюджетних асигнування виконання заходу заплановано на II-IV кв.2021 р. |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ГАГАРІНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ЧЕРНІГІВСЬКА» З ДЕМОНТАЖЕМ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП.ГАГАРІНА | міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНОЇ ВІД ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ДО ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКОЇ З ДОБУДОВОЮ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ МІЖ ВУЛ.ОРАНЖЕРЕЙНОЮ ТА ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 1 900,8 | 0,0 | 1 900,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІм | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), | 2020, 2021, 2022, 2023 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженою розпорядженням КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування з міського |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджету в сумі 10 100,0 тис. грн. Виконуються проєктні роботи. Проєктна документація, стадія ТЕО знаходиться в експертизі. Фінансування відсутнє. Відповідно до запланованих бюджетних асигнування виконання заходу заплановано з IV кв. 2021 р. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 178 900,8 | 0,0 | 178 900,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО ГОСПОДАРСТВА |  |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ | Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), | 2019, 2020, 2021, 2022 | 84 636,6 | 0,0 | 84 636,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано | Бюджетні призначення на захід на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). Роботи завершено згідно передбачених бюджетних асигнувань у 2020 році. |  |
| ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ | Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021, 2022 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"(зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 94 636,6 | 0,0 | 94 636,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ В'ЇЗДІВ ТА ВИЇЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЇ | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | 2019, 2020, 2021 | 4 350,0 | 0,0 | 4 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 4 350,0 | 0,0 | 4 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЄВА |  |
| ПРИДБАННЯ НЕОБХІДНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА РОБОТИ ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЇВ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Ведуться роботи щодо отримання доступу до транспортної моделі міста Києва. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ ВЕЛОСИПЕДІВ (BIKESHARING) |  |
| СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ВЕЛОПРОКАТУ НА 300 СТАНЦІЙ ТА 3000 ВЕЛОСИПЕДІВ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Система велопрокату постійно оптимізується, що впливає на кількість станцій і рухомий склад орендних велосипедів. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: СТРИМУВАННЯ ПРИРОСТУ РІВНЯ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВЕЛОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОМОЦІЙНІ КАМПАНІЇ ЗАОХОЧЕННЯ КОРИСТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ВЕЛОТРАНСПОРТОМ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс", Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Київський метрополітен" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | У зв’язку із поширенням гострої распіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, інформаційно-промоційна кампанія щодо користування громадським транспортом проводиться у напрямку роз’яснення правил користування громадським тарнспортом в умовах карантину та важливістю проведення масової вакцинації населення. Зокрема, у наземному громадському транспорті та метрополітені розміщені інформаційні плакати та забезпечено ротацію аудіо-ролика про |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | необхідність вакцинації. Також для популяризації громадського транспорту спільно з Департаментом суспільних комунікацій розробляються макети зовнішньої реклами та анімаційний ролик про правила користування смугами для руху маршрутних транспортних засобів. Інформаційно-комунікаційна кампанія із заохочення користування велотранспортом проводиться постійно. Зокрема, публікуються роботи з розвитку велосипедної інфраструктури, які мають на меті розширити |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мережу та продовжити поєднання фрагментарних велосипедних смуг та доріжок у повноцінні маршрути. Крім того, спільно з ГО U-Cycle у партнерстві з Союзом українських студентів у Німеччині (СУСН), Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, ГО «Екодія» за підтримки Center of International Migration and Development проведена Літня школа «Вулиці для людей», результатом якої стали напрацьовані ескізні проєкти вулиць Подолу з урахуванням велосипедної інфрастуктури. Разом з тим, в |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рамках цієї інформаційної кампанії розробляються візуалізації правил дорожнього руху для велосипедистів з використанням зони очікування. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ПІДВИЩЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ НАПОВНЮВАНОСТІ ПРИВАТНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД КОЛЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЯ (СARPOOLING) |  |
| ІНІЦІЮВАННЯ ЗМІН ДО ПДР УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ДОПУСКУ НА СМУГУ ГТ АВТОМОБІЛІВ, ЗАПОВНЕНИХ ДО СВОЄЇ МАКСИМАЛЬНОЇ ПАСПОРТНОЇ МІСТКОСТІ. | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відсутні повноваження у ДТІ. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЯВНОГО ПАРКУ АТОМОБІЛІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ (CARSHARING) |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ТА СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ CARPOOLING ТА CARSHARING В М. КИЄВІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Роботи по даному заходу у звітному періоді не проводились у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕСТИМУЛЯЦІЇ НЕТРУДОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОЇЗДОК У ГОДИНИ ПІК |  |
| КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТІ КИЄВІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс", Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Розпорядженням виконавчого органу КМР (КМДА) від 25.06.2021 № 1459 "Про встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються Комунальним підприємством |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Київтранспарксервіс" затверджено нові тарифи. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ДЕСТИМУЛЯЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК ШЛЯХОМ КВОТУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПАРКОМІСЦЬ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДІЛОВОМУ ЯДРІ ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛАХ МІСТА |  |
| КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТІ КИЄВІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс", Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Розпорядженням виконавчого органу КМР (КМДА) від 25.06.2021 №1459 "Про встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. які надаються Комунальним підприємством "Київтранспарксервіс" затверджено нові тарифи. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: РОЗВАНТАЖЕННЯ МІСТА В ГОДИНИ ПІК ВІД КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ ТА ІНШОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ШЛЯХОМ РЕГУЛЮВАННЯ ГОДИН ДОСТАВКИ ТОВАРІВ |  |
| РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАБОРОНУ КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ІНШОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В ГОДИНИ ПІК | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відповідно до статті 6 Господарського кодексу України, загальними принципами господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. Відповідно до статті 18 Господарського кодексу України, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється приймати акти |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | та вчиняти дії, які запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавством. Законом можуть бути встановлені винятки з цього правила з метою забезпечення національної безпеки, оборони чи інших загальносуспільних інтересів. Рішенням Київради від 22.05.2013 № 340/9397 «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у м.Києві» обмежено в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни в межі м. Києва з 07.00 до 20.00. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту та зв’язку. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА РОЗВИТОК НЕОБХІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |
| РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАРЯДКУ ЧИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Відсутні повноваження у ДТІ. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ |  |
| КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, ЯКІ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ МАЮТЬ | Департамент транспортної інфраструктури | 2020, 2021, 2022, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Комплекс заходів передбачається |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ПЕРЕДБАЧАТИ ВИКОНАВЦІ РОБІТ (В Т.Ч. ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ) | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при проєктуванні. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |
| АДМІНСТРАТИВНІ ДІЇ, А ТАКОЖ СПІВПРАВЦЯ З НЕЗАЛЕЖНИМИ МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс", Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Київський метрополітен", | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | У І півріччі 2021 році співпраця з незалежними міжнародними та національними компаніями, що здійснюють аудит якості будівельних робіт обєктів транспортної інфраструктури не проводилась. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |
| АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПРИ ПРОЄКТУВАННІ РЕКОНСТРУКЦІЙ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ ПЕРЕДБАЧАТИ МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕЛОДОРІЖОК, АБО ВЕЛОСМУГ ТА ВЕЛОПАРКОВОК | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | У 2017 році між КМДА, КК "Київавтодор", Національним Секретаріатом Ініціативи CoST та Transparency Internatsonal Україна з метою запровадження нового рівня прозорості та доступності інформації, запобігання корупційним діям і |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зловживанням, максимальної економії та забезпечення ефективного ведения господарської діяльності укладено Меморандум про взаєморозуміння. Здійснено аудит кап.рем. вул. Алма-Атинської, Кільцевої дороги. Після відновлення проекту реконструкції вул. Кириловської здійснюватиметься аудит. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: РОЗШИРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА У ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ МІСТА (ОПТИМІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКЛАДУ РУХУ) |  |
| РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Відповідно до розпорядження КМДА № 431 |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від 12.03.2020 року «Про будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста Києва» КП "Київпастранс" визначено замовником робіт. Реалізація зазначеного об'єкту відповідає проєкту «Київська міська мобільність» в рамках співробітництва з Світовим банком (рішення КМР від 24.06.2021 р. № 1569/1610). |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ДОРАДЧОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КМДА |  |
| АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | У 2021 році бюджетні призначення не передбачено. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ МІСТА У ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ |  |
| АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | У 2021 році бюджетні призначення не передбачено. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ |  |
| АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ: ПАРТНЕРСТВО З МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО НАДАЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (В Т.Ч. З АУДИТУ) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Протягом звітного періоду 2021 року Департаментом транспортної інфраструктури спільно з підпорядкованими комунальними підприємствами постійно проводиться робота з міжнародними аудиторськими фірмами (HLBUkraine, Ernst&Young, Deloitte та інші) щодо проведення аудиту фінансової звітності та надання консультаційних послуг (ЗУ "Про бухгалтерський облік та |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фінасову звітність в Укаїні" від 16.07.1999 № 996-ХІV Р.VI, cт.12, п.3 (у редакції Закону України від 05.10.2017 № 2164-VII, ст.14, п.3)). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ МІСТА ТА ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ З МЕТОЮ УЗГОДЖЕННЯ ПРИМІСЬКИХ МАРШРУТІВ, МІЖ ПРОФІЛЬНИМИ ОРГАНАМИ КМДА ТА КОДА |  |
| АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ : СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (МАРШРУТІВ) МІСТА КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Виконання заходу заплановано на 2023 рік. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА НА ОСНОВІ СТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНИХ МОДЕЛЕЙ (ЗБІР СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ, ОНОВЛЕННЯ ГЕОІНФРАСТРУКТУР-НИХ ДАНИХ) |  |
| ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО | Департамент транспортної | 2020, 2021, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | У зв'язку з встановленими |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ОПИТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЩОДО ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТУ ТА МОБІЛЬНОСТІ У КИЄВІ ТА МІСТАХ-СУПУТНИКАХ | інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обмеженнями на території України коронавірусу COVID-19" протягом 2021 року опитування не проводились. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ІНТЕГРАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИ-МИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ |  |
| ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВДІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ СПІЛЬНО З ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Виконання заходу заплановано на 2023 рік. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ПРОЦЕДУРИ УЗГОДЖЕННЯ ПЛАНІВ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА, ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ СКЛАДАННІ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ, ПРОВЕДЕНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ АКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА |  |
| АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ - РІШЕННЯ КМР АБО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ТРАНСПОРТНІЙ МОДЕЛІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Моделювання на транспортній моделі м. Києва здійснюється Департаментом архітектури. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДРУГОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ |  |
| СПРИЯННЯ НЕБХІДНИМ ПОГОДЖЕННЯМ ДЛЯ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» У БУДІВНИЦТВІ ЦЬОГО ОБ'ЄКТА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | У рамках чинного законодавства Департамент транспортної інфраструктури буде сприяти будівництву в межах компетенції. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ВПОРЯДКУВАННЯ РИНКУ ТАКСІ |  |
| ІНІЦІЮВАННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТАКСІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України. |  |
| РОЗРОБКА СТАНДАРТІВ ТА ВИМОГ ДО ОПЕРАТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ, ВОДІЇВ ТАКСІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України. |  |
| ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЧАСТИНИ РИНКУ ТАКСІ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗВІТУ «ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ», ВИКОНАНОГО В РЕЗУЛЬТАТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКСПЕРТІВ КМДА ТА СВІТОВОГО БАНКУ |  |
| РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Проєкт «Міський громадський транспорт України» (кредит ЄІБ для КП «Київпастранс»). Підпроєкт «Оновлення трамвайного парку» - 24,9 млн євро. 19.04.2018 Київською міською радою прийнято рішення № 485/4549 Про підтримку участі комунального підприємства "Київпастранс" у проекті "Міський громадський транспорт України". 22.02.2019 підписано |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | угоду № 13010-05/21 про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та КП «Київпастранс». 11.04.2019 Київською міською радою прийнято рішення № 526/7182 «Про затвердження угод, укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради з метою реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України». 10.09.2019 року опубліковане запрошення до участі в |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | міжнародному тендері на «Постачання нових трамвайних вагонів, пов’язаних товарів та супутніх послуг». 15.02.2021 підписано контракт № 2019/S 172-418767 з переможцем тендера Об'єднання юридичних осіб в особі ТОВ «ТАТРА-ЮГ» і ТДВ «Запорізький Хлібокомбінат №1». 25.06.2021 здійснена оплата в частині сплати ПДВ в сумі 58 916,5 тис. грн. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВІДПОВІДНОГО ПОПИТУ |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| СТВОРЕННЯ НОВИХ ТА КОРИГУВАННЯ ІСНУЮЧИХ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОПИТУ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Протягом звітного періоду 2021 року нові нічні маршрути не створювались. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ |  |
| ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Протягом звітного періоду 2021 року за підприємством закріплено 511 відведених майданчиків для паркування на 14 490 машино-місць. Також проведена інвентаризація спеціально-обладнаних паркувальних майданчиків |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | згідно таблиці №1 до додатка 5 до рішення Київськоїміської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» та нових перспективних земельних ділянок для збільшення паркувального простору. За результатами проведеного моніторингу сформовано та направлено проєкт рішення Київської міської ради від 24.06.2021 р. № 08/231-2226/ПР «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Києві», яким передбачено збільшення кількості машино-місць на майданчиках закріплених за КП «Київтранспарксервіс». Даний проєкт рішення підтриманий постійною комісією Київською міською радою з питань транспорту, зв'язку та реклами (Протокол №10/11 від 13.07.2021р.). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: РОЗРОБКА СИСТЕМИ МІСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ОБІГУ ПАЛЬНОГО |  |
| ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВУ І ТОРГІВЛІ ПАЛЬНИМ | Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо" | 2020, 2021, 2022, 2023 | 8 005,0 | 0,0 | 8 005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва,затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 8 005,0 | 0,0 | 8 005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | 21 206 634,0 | 1 199 707,5 | 19 899 511,5 | 107 415,0 | 1 548 498,3 | 575 807,1 | 972 614,2 | 77,0 |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |
|  |  | тис.грн |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін | Проведені видатки за звітний період | Відхилення |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 8 377 504,504 |  | 8 377 504,504 | 1 548 498,264 |  | 1 548 498,264 | 6829006,240 |  | 6829006,240 |  |