| Інформація про виконання програми за 2021, 9 місяців |  |
| --- | --- |
|  | 1. Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |
|  | 2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ТА ТРОТУАРІВ |  |
| 1.1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 368 600,0 | 0,0 | 78 600,0 | 290 000,0 | 23 969,5 | 0,0 | 23 969,5 | 0,0 | Виконано частково | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 (зі змінами) передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 530 422,7 тис. грн. Затримка випуску зміни до РКМДА від 13.04.2021 № 863 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по ДТІ виконавчого органу КМР |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (КМДА)» призвела до скорочення фактичного терміну виконання робіт з капітального ремонту до 5 місяців (з серпня по грудень). Кошти інших джерел не залучались, оскільки у звітному періоді оголошені тендерні закупівлі консультаційних послуг з розробки тендерної документації та проведення тендерних процедур згідно норм міжнародних конкурсних торгів та правил закупівель ЄІБ. Угода про передачу коштів кредиту ЄІБ не |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підписано. |  |
| 1.2. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ (перелік об’єктів будівництва, реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць та транспортних магістралей наведено у додатку 1) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2019, 2020, 2021, 2022 | 104 740,0 | 0,0 | 104 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затверджена рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 (зі змінами) передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення вулиці Симона Петлюри від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Саксаганського у Шевченківському районі міста Києва в сумі 8 086,3 тис. грн. Роботи не виконувались у зв’язку з потребою внесення змін до параметрів проєкту, оскільки проєктна документація |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | була розроблена у 2017 році. Наразі відпрацьовуються пропозиції стосовно зменшення бюджетних асигнувань на будівництво, залишивши кошти для проведення корегування проєктної документації. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 473 340,0 | 0,0 | 183 340,0 | 290 000,0 | 23 969,5 | 0,0 | 23 969,5 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР |  |
| 2.1. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ (перелік об’єктів будівництва, ремонту, реконструкції мереж зовнішнього освітлення парків та скерів наведено у додатку 2) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього | 2020, 2021, 2022 | 9 650,2 | 0,0 | 9 650,2 | 0,0 | 239,3 | 0,0 | 239,3 | 0,0 | Виконано частково | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затверджена рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 (зі змінами від 22.04.2021 № 573/614) передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 7 800,0 тис. грн |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | освітлення міста Києва "Київміськсвітло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по об’єкту «Будівництво мережі зовнішнього освітлення ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДIВ у Деснянському районі м. Києва». За звітний період виконано роботи першого етапу проєктних робіт. Відповідно до лімітної довідки та затвердженого помісячного плану асигнувань бюджетні призначення передбачені на 4 квартал 2021 року. |  |
| 2.2. БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА СВЯТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ (перелік об’єктів будівництва та ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення наведено у | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2020, 2021, 2022 | 61 500,0 | 0,0 | 61 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | ПЕСР м. Києва на 2021 рік затверджена рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 (зі змінами від 22.04.2021 № 573/614) передбачені |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| додатку 3) | адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту мережі архітектурно-декоративного освітлення в сумі 30 000,0 тис. грн. Укладено договір на виконання проєктних робіт № 01-КРПР від 17.06.2021 з ТОВ "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ". |  |
| 2.3. БУДІВНИЦТВО ТА МОДИФІКАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ В МІСТІ. КИЄВІ (перелік адрес будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій в місті. Києві наведено у додатку 4) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвіт | 2020, 2021, 2022 | 34 800,0 | 0,0 | 34 800,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | Виконано частково | ПЕСР м. Києва на 2021-2023 роки, затверджена рішенням КМР № 23/23 від 24.12.2020 (зі змінами від 22.04.2021 № 573/614) у 2021 році передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету на виконання заходу в сумі |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | ло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 733,5 тис. грн. на трох об'єктах. По 1 об’єкту тендерні закупівлі на виконання підрядних робіт повторно оголошені у системі "Прозорро"(початок аукціону 08.10.2021); по 2 об'єктах відповідно до лімітної довідки та затвердженого помісячного плану асигнувань бюджетні призначення передбачені на 4 квартал 2021 року. |  |
| 2.4. ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА. КИЄВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), | 2020, 2021, 2022 | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 (зі змінами) «Про Програму економічного і |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки». |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 108 250,2 | 0,0 | 108 250,2 | 0,0 | 243,6 | 0,0 | 243,6 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ |  |
| 3.1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ МІСТА КИЄВА (1 ЕТАП) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2020, 2021, 2022 | 30 200,0 | 0,0 | 30 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 (зі змінами) «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 30 200,0 | 0,0 | 30 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕН-НЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |  |
| 4.1. ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" | 2020, 2021, 2022 | 34 571,0 | 0,0 | 34 571,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2021 рік, затверджена рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 (зі змінами від 22.04.2021 № 573/614). |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | 34 571,0 | 0,0 | 34 571,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | 646 361,2 | 0,0 | 356 361,2 | 290 000,0 | 24 213,0 | 0,0 | 24 213,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |
|  |  | тис.грн |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін | Проведені видатки за звітний період | Відхилення |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 571 256,5 |  | 571 256,5 | 24 213,0 |  | 24 213,0 | 547 043,4 |  | 547 043,4 |  |